## Slide 1: 软件测试实用教程 ——方法与实践
PartI 软件测试概述—软件开发模型

## Slide 2: 测试过程管理（补充）
内容提要
  了解常见的软件开发模型
  理解瀑布模型的内涵及优缺点

## Slide 3: 演员是不是电影的全部？

## Slide 4: 软件开发模型概述
软件从无到有需要哪些角色做哪些工作呢？
  开发、测试、产品、PM……
什么是开发模型？
  软件开发模型是软件开发的全部过程、活动、任务和管理的结构框架。它给出了软件开发活动各阶段之间的关系

## Slide 5: 软件开发模型常见类型
开发模型的常见类型？
边做边改模型
瀑布模型
增量模型
演化模型
快速原型模型
喷泉模型
RAD模型
智能模型
WINWIN模型
XP模型
原型实现模型
并发开发模型
基于构件的开发模型

## Slide 6: 软件开发生命周期模型
大爆炸模式
  优点：思路简单， 通常可能是开发者的“突发奇想”
  缺点：开发过程是非工程化的，随意性大，结果不可预知
  测试：开发任务完成后，修复较困难
Notes: 第一种典型模型 大爆炸模型 说道爆炸，大家可以联想到宇宙大爆炸的场景，这会产生两种结果，也许很好，也许很差，出来的东西什么都不是，完全是拍脑袋拍出来的，没有规划，想到哪里做到哪里
一般不需要测试，即便是由测试也是在发布前进行测试，测试出来的东西不一定修改……

## Slide 7: 软件开发生命周期模型
边写边改模式
  优点：简单考虑到了软件的需求，产品周期短
  缺点：没有计划和文档的编制
  测试工作： 由于新的版本不断产生，测试工作长期循环
Notes: 先由粗略的想法，然后写代码的过程中修改，
在这个过程中的测试工作，也许一个旧版本还没有测试完成，新版本就又出来了，
如果你是开发人员，将来尽量避免这中模式
如果你是测试人员，将来也要尽力帮助团队去规范这种模式，那怎么规范呢？我们先来学习后面的开发模式

## Slide 8: 瀑布模型
1970
温斯顿•罗伊斯
（Winston Royce）
80年代早期
需求分析
概要设计
详细设计
编码
测试
上线运行及维护
（需求说明书）
（系统设计书）
（程序设计书）
（程序清单）
（测试报告）
（维护报告，
改进的系统）
Notes: 首先看一下由来
1970年温斯顿•罗伊斯（Winston Royce）提出了著名的“瀑布模型”，直到80年代早期，它一直是唯一被广泛采用的软件开发模型。 图中所示的就是瀑布模型
是不是所有的瀑布模型都如当前图显示的样子呢 不是的 大家可以从网络或其他书籍中看到瀑布模型的多种不同呈现形式，可能其中细节上有所差异 但是归根结底内涵统一

## Slide 9: 瀑布模型优点
如同瀑布流水，逐级下落——样式
将软件生存周期各活动规定为依线性顺序联接的若干阶段的模型
易理解，阶段明显，强调需求分析，明确测试阶段，提供了一套模板
Notes: 概要设计文档举例：https://wenku.baidu.com/view/c7fa248cd0d233d4b14e6976.html
详细设计文档：https://wenku.baidu.com/view/8ff7c98aaa00b52acfc7ca83.html

## Slide 10: 瀑布模型缺点
线性严格——成果晚出——风险大
阶段固定——反复&迭代不适合——灵活性差
单次需求——需求变更多——适应性差
测试滞后——缺陷晚查——代价大

## Slide 11: 瀑布模型适合场景
功能、性能明确完整
需求固定，无重大变动
操作系统
数据库管理系统

## Slide 12: 软件开发生命周期模型—螺旋模型
结合快速原型法和迭代模型

## Slide 13
  每一螺旋（开发阶段）包括5个步骤：
  优点：严格的全过程风险管理；强调各开发阶段的质量；提供机会评估项目是否有价值继续下去。(发现问题早)
确定下阶段方法
计划下一阶段
本阶段的开发和测试
评估方案，解决风险
确定目标，选择方案
软件开发生命周期模型—螺旋模型
Notes: 开始不必详细定义所有细节。从小开始，定义重要功能，努力实现，接受客户反馈，然后进入下一阶段。（一个螺旋包括6个步骤：1.确定目标，可选方案有限制条件；2.指出并解决风险；3.评估方案；4.本阶段开发和测试；5.计划下一阶段；6.确定进入下一阶段的方法。测试一直在进行，直到最后宣布成功！）

## Slide 14: 软件开发生命周期模型
敏捷宣言
  个体和互动 高于 流程和工具 工作的软件 高于 详尽的文档 客户合作 高于 合同谈判 响应变化 高于 遵循计划

## Slide 15: 软件开发模型—敏捷模型
我们一直在实践中探寻更好的软件开发方法， 身体力行的同时也帮助他人。由此我们建立了如下价值观：
个体和互动 高于 流程和工具 可用的软件 高于 详尽的文档 客户协作 高于 合同谈判 响应变化 胜过 遵循计划
也就是说，虽然后半部分的条目也具有其价值 但我们更看重前半部分的条目
敏捷宣言

## Slide 16: 软件开发生命周期模型
敏捷开发模型
  敏捷开发以用户的需求进化为核心，采用迭代、循序渐进的方法进行软件开发
  在敏捷开发中，软件项目在构建初期被切分成多个子项目，各个子项目的成果都经过测试，具备可视、可集成和可运行使用的特征

## Slide 17: 内容总结
软件开发模型
  大爆炸模型
  边写边改模型
  瀑布模型
  螺旋模型
  敏捷开发模型

## Slide 18
Question